龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务

竞价文件

竞价编号：YSZB-2022-013

采购人：福建省龙岩监狱

福建优胜招标项目管理集团有限公司

二0二二年六月

地址: 龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城A3梯1921、1922室

电话:0597-2283818                    传真：0597-2283818

网址:www.fjyszb.com                  邮箱:fjlyyszb@163.com

- 目录

| 第一章、竞价公告····················································· | 2 |
| --- | --- |
| 第二章、投标人须知··················································· | 5 |
| 第三章、采购内容及要求··············································· | 18 |
| 第四章、合同……………………………………………………………………… | 31 |
| 第五章、响应文件相关格式········································· | 35 |

## 第一章  竞价公告

## 一、项目基本情况

受采购人委托，对本项目的下述货物、服务进行竞价采购。现通过发布公告的方式，邀请符合本采购文件规定资格条件的投标人参加。

- 竞价编号：YSZB-2022-013

- 项目名称：龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务

- 采购方式：竞价采购

- 竞价货物(服务)名称、数量及主要规格：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 参数要求 | 数量 | 预算价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务 | 信息系统工程监理服务 | 1 | 104550 | 报价包含但不限于：工程准备阶段、工程规划阶段、工程实施阶段、工程验收阶段实行全过程监理所需调研、数据采集、人员投入、进场设备，项目控制、管理、协调、税费、差旅等费用。 |

二、竞价人资格要求：

（1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的投标人，均可能成为本项目合格的投标人，投标人需提交以下资质证明文件：

①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。

②提供财务状况报告：提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度或2020年度财务审计报告，至少包括“指资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表；财务报表附注”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件的电子档，否则为无效资信证明。）；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③依法缴纳税收：提供报价截止时间前六个月中任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

④依法缴纳社会保障资金：提供报价截止时间前六个月中任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

⑥参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑦信用信息查询结果：投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，报价截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。

（2）特定条件：

①投标人必须具备有效的信息系统工程监理乙级资质，须提供资质证书复印件并加盖投标人公章。

②拟任总监理工程师须具备信息化监理工程师证书；

（3）本项目不接受联合体报价。

（4）根据《福建省财政厅关于运用政府采购政策促进中小企业发展的通知》的要求，因疫情影响享受缓缴或免缴社保、税款的企业，无法提供相关社保、税收缴纳证明材料的，提供有关情况说明视同社保、税收缴纳证明材料提交完整。

注：投标人必须同时满足以上所有的资格要求并提供资料，所有提供的相关资质证明文件应属法定有效期内的，若发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加报价，并以发证机关核准的变更为准，否则按无效响应处理。所有资格证明文件复印件应是清晰的，加盖投标人公章。所有复印件应是最新（有效）、清晰，注明“与原件一致”并加盖投标人公章，原件备查。

## 三、获取竞价文件

## 愿意参加本项目竞价的投标人 ，可于2022年 06 月 22 日至2022年06月28日北京时间每天上午9:00至11:30，下午14:30至17:30到福建优胜招标项目管理集团有限公司 （龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城A3梯1921、1922室）购取采购文件等资料。报名资料费人民币0元/份，售后不退。

## 四、响应文件提交

1、递交响应文件（含相关原件）地点、开始及截止时间：

递交响应文件地点：福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室。

递交响应文件开始时间：2022年 06 月 29 日上午08时30分（以开标地时间为准）

递交响应文件截止时间：2022年 06 月 29 日上午09时00分（以开标地时间为准）

逾期收到的或不符合规定的竞价响应文件将被拒绝。递交响应文件截止时间以接受响应文件地点时钟显示的时间为准。

五、竞价开始时间、地点:

竞价开始时间：2022年06月29日上午09时00分

竞价地点：福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室。

## 六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

## 七、其他补充事宜

1、投标人对本次竞价活动事项提出疑问的，请在递交竞价响应文件截止时间2个工作日之前,以书面、信函或传真的形式与招标代理机构或采购人联系。

2、以上如有变更，[招标代理机构]会通过书面形式通知，请投标人关注。

## 八、凡对本次采购提出疑问，请按以下方式联系

## 1.采购人信息

名称：福建省龙岩监狱

地址：福建省龙岩市新罗区中城解放北路92号

联系方式：林先生        电    话：0597-2297272

2.采购代理机构信息

名 称：福建优胜招标项目管理集团有限公司

地　址：龙岩市新罗区龙岩大道383号万阳城A3梯1921、1922室

联系方式：0597-2283818  18159850592

附1:账户信息

| 福建优胜招标项目管理集团有限公司投标保证金、招标服务费、购买标书汇入账户 |  |
| --- | --- |
| 开户名 | 福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司 |
| 开户行 | 中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行 |
| 账 号 | 3500 1697 7070 5252 7193 |
| 特别提示 |  |
| 1、请投标人务必认真核对账户信息，将竞价保证金款项汇入对应账户，并自行承担因款项汇错而产生的一切后果。 2、请投标人在转账或电汇的凭证上务必按照以下格式注明，以便核对：“（项目编号：***、合同包：***）的竞价保证金”。 |  |

注：请成交人将合同原件在合同签订之日起5个工作日内送至我公司办理保证金退还手续，未按以上规定办理，我公司将不予退还保证金。逾期未办理的，我司不负相关法律责任。

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《竞价投标人须知》中条款的项号相对应的，如果不一致的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务 采购人名称：龙岩监狱 竞价编号：YSZB-2022-013 |
| 2 | 3 | 资格标准： 见《竞价投标人须知》第3条。 |
| 3 | 11.1 | 竞价响应有效期：递交竞价响应文件截止期结束后30个日历日。 有效期不足将导致其竞价响应文件被拒绝。 |
| 4 |  | 竞价响应文件递交地址：福建优胜招标项目管理集团有限公司开标室。 接收人：代理公司工作人员。 接受响应文件开始时间：2022年06月29日上午08时30分 截止时间：2022年06月29日上午09时00分 |
| 5 | 12 | 本项目的竞价保证金1000元。提交方式为转账，须于2022年06月28日17：00前到达指定账户为准。 其他约定：无 |
| 6 | 19.6 | 评审标准和方法：采用最低评标价法，竞价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，根据投标人投报价格作为评审价格，按照评审价格由低到高的顺序推荐1名成交候选人，评审价格相同的采取抽签的方式确定成交候选人。 具体见《竞价投标人须知》第19.6条。 |
| 7 |  | 1、竞价最高控制总价为：104550.00元，详见第三章，报价最低的为成交人，超出最高限价的报价为无效报价。 2、投标人应充分考虑人工、材料、机械涨价、政策调整及其他不可预见的一切因素，风险费用应自行考虑计入响应报价，投标人未考虑风险因素造成的损失由投标人自行负责，响应单价不做任何调整。 3、投标人的投标报价精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。 |
| 8 |  | 对竞价通知书的质疑时间：递交响应文件截止前2个工作日前。 |
|  |  | 招标服务费： 招标代理服务收费实行累进法计算：成交金额(万元) 收费费率标准 50（含，下同）以下 按1% ；50-100 按0.9%，不足3000元按3000元收取 。成交人应在领取中标通知书的同时以转账、支票、汇票、现金等付款方式将招标代理服务费一次性缴清。开户名称：福建优胜招标项目管理集团有限公司龙岩分公司，开户银行：中国建设银行股份有限公司龙岩第一支行，账号：3500 1697 7070 5252 7193。 |

一、说明

1.适用范围

1.1本竞价通知书仅适用于竞价邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2.定义

2.1“采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2“采购代理机构”系指组织本次竞价采购的福建优胜招标项目管理集团有限公司 。

2.3“竞价投标人”系指购买了本竞价通知书，且已经提交或者准备提交本次竞价响应文件的投标人。

2.4“货物”系指卖方按竞价通知书规定向买方提供的一切设备、机械、仪器仪表、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

2.5“服务”系指竞价通知书规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3.合格的竞价投标人

3.1法定条件:符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件;

特定条件：1、投标人必须具备有效的信息系统工程监理乙级资质，须提供资质证书复印件并加盖投标人公章。

2、拟任总监理工程师须具备信息化监理工程师证书；

3.2竞价投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目竞价：

(1)法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2)母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3)均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

竞价投标人如具备上述情形之一的，互为关联关系的竞价投标人的竞价响应将均被视为无效响应。

3.3竞价投标人不得与本次竞价项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.4 竞价投标人代理人在本次竞价中只能接受一个竞价投标人的委托参加竞价。

3.5竞价投标人按本竞价通知书规定缴纳竞价保证金。

3.6本次采购项目不接受联合体投标；

4.竞价费用

4.1不论成交与否，竞价投标人应承担所有与准备和参加与竞价有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担此类费用。

二、竞价通知书

5.竞价通知书的组成

5.1竞价通知书用以阐明所需货物及服务竞价程序和合同主要条款。竞价通知书由下述部分组成：

⑴竞价邀请

⑵竞价投标人须知

⑶竞价内容及要求

⑷合同主要条款

⑸竞价响应文件格式

6.竞价通知书的澄清

- 6.１竞价投标人对竞价通知书如有疑点，可要求澄清，但应在递交竞价响应文件截止时间2个工作日前按竞价邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）送达采购人和采购代理机构。采购人和采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，必要时将不标明查询来源的书面答复，分送已购买竞价通知书的每一潜在投标人。

6.2投标人所提供的联系电话应使采购人和采购代理机构能方便地与投标人取得联系，若由于该方面的原因使采购人和采购代理机构发出的函件无法送达投标人时，由此造成的后果由投标人自行负责。

6.3采购人和采购代理机构将视情况确定是否有必要在竞价采购会前召开答疑会。如果召开答疑会，将通知所有已登记备案并领取了竞价通知书的潜在竞价投标人。

7、竞价通知书的补充、修改

7.1提交响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者竞价小组可以对已发出的竞价通知书进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为竞价通知书的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构或者竞价小组应当在提交响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有潜在竞价投标人，不足3个工作日的，应当顺延提交响应文件截止之日。

7.2竞价通知书的修改书将构成竞价通知书的一部分，对竞价投标人同样具有约束力。

7.3竞价通知书、竞价通知书澄清（答疑）纪要、竞价通知书修改补充通知书内容均以书面明确的内容为准。当竞价通知书、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

7.4采购人和采购代理机构对竞价投标人误读、误解补充修改文件而导致的不良后果，不负任何责任。

7.5与本次竞价采购有关的一切正式往来，如质疑、技术咨询等，应采用书面形式。

三、竞价响应文件的编写

8.要求

8.1竞价投标人应仔细阅读竞价通知书的所有内容，按照竞价通知书的要求提交竞价响应文件。竞价响应文件应对竞价通知书的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其竞价将被拒绝。

8.2除非有另外的规定，竞价投标人可对竞价货物/服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投报。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物/服务只能有一个报价。

9.竞价响应文件语言

9.1竞价响应文件应用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10.竞价响应文件的组成

1、响应函；

2、《授权委托书》；

3、响应报价函

4、投标人资格证明文件；

5、投标人售后服务承诺书

6、其他（投标人根据需要进行补充说明等）

以上涉及资格证明材料若为复印件或者扫描件的，则均需加盖投标人公章方为有效。

11.竞价响应有效期

11.1竞价响应文件从竞价投标人须知前附表第4项所规定的递交竞价响应文件截止期之后开始生效，在竞价投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其竞价响应文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于竞价响应有效期满之前书面要求竞价投标人同意延长有效期，竞价投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。竞价投标人可以拒绝上述要求而其竞价保证金可按规定予以退还。竞价投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的竞价投标人，既不要求也不允许其修改竞价响应文件，但将要求其相应延长竞价保证金有效期，有关退还和不予退还竞价保证金的规定在竞价响应有效期延长期内继续有效。

12.竞价保证金

12.1竞价保证金为竞价响应文件的组成部分之一。

12.2竞价投标人应按须知前附表第5项要求缴纳竞价保证金。

12.3竞价保证金用于保护本次竞价活动免受竞价投标人的行为而引起的风险。

12.4竞价保证金以现金形式提交。

12.5未按规定缴交竞价保证金的，其竞价将被拒绝。

- 12.6招标代理机构将在成交通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还成交投标人以外的竞价投标人的竞价保证金。

12.7在成交投标人签订合同后，其提供的竞价保证金无息退回。

12.8竞价保证金的有效期为竞价响应有效期满后的30个日历日。

12.9发生以下情况谈判响应保证金将不予退还：

（一）投标人在提交响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（二）投标人在响应文件中提供虚假材料的；

（三）除因不可抗力、竞价通知书认可的情形以外，成交投标人不与采购人签订合同的；

（四）投标人与采购人、其他投标人或者采购 代理机构恶意串通的；

（五）采购文件规定的其他情形。

上述不予退还竞价保证金的情况给采购单位或招标代理机构造成损失的，还要承担赔偿责任。

12.10竞价投标人有下列情形之一的，其竞价保证金将不予退还，并报请须知前附表所列监督管理部门同意，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购单位组织的采购活动，并予以公告。情节严重的，报请其他有权机关处理。

（1）提供虚假材料谋取成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（3）与采购单位或招标代理机构、其他竞价投标人恶意串通的。

12.11成交投标人放弃成交，其竞价保证金不予退还，同时应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

13.竞价响应文件的格式

13.1竞价投标人须编制文件组成的竞价响应文件正本一份，副本三份。正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，装订成册。副本可以用正本的完整复印件装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样，在报价投标人名称栏加盖公章。正本与副本如有不一致，则以正本为准。装订方式应牢固、美观，不得采用活页方式装订，均应采用 胶装 方式装订未按上述要求编制或提交响应文件的将被视为无效文件。

13.2竞价响应文件应由竞价投标人的法定代表人或者其授权代表签字并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，竞价响应文件使用货币为人民币。

13.4竞价投标人应提交证明其拟供货物符合竞价通知书要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5竞价响应文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖竞价投标人公章。

13.6全套竞价响应文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正竞价投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写竞价响应文件、竞价响应文件关键字迹模糊不清的，其竞价将被拒绝。

13.8响应文件提供的复印件应当与原件一致。

四、竞价响应文件的递交

14.竞价响应文件的密封、标记和递交

14.1竞价投标人应将竞价响应文件正本和全部副本用密封袋密封在一个包袋里，并标明采购编号、竞价投标人名称等字样。

14.2每一密封处加盖投标人公章。

14.3竞价响应文件未按上述规定密封、签字或盖章的为无效竞价响应文件，其竞价将被拒绝。

14.4竞价响应文件须由专人按竞价投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.5竞价响应文件应在竞价邀请中规定的截止时间前送达，迟到的竞价响应文件为无效竞价响应文件,将被拒收。

14.6投标人在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人、采购代理机构。补充、修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为竞价响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

14.7竞价投标人在递交竞价响应文件截止时间后不得修改、撤回竞价响应文件。

14.8递交竞价响应文件截止时间结束后参加竞价的竞价投标人不足三家的，本次竞价程序终止，除采购任务取消情形外，采购单位或招标代理机构将依法重新组织采购。

五、竞价响应文件的评估和比较

15．竞价采购会

15.1在竞价投标人须知前附表中所规定的时间、地点召开竞价采购会。

15.2竞价采购会由招标代理机构主持，采购人、竞价投标人和有关方面代表参加。所有竞价投标人应派授权代表参加竞价采购会，并签到。

15.3竞价采购会开始时，由竞价投标人或者其推选的代表或者监督人员检查竞价响应文件的密封情况。对符合密封要求的竞价响应文件按照提交竞价响应文件时间的先后顺序当场逐一拆封响应文件报价部分，由采购会主持人宣读报价一览表，包括各竞价投标人的名称、投报报价以及其他主要内容。宣读后的响应文件报价部分将被密封。采购会过程由专人负责记录。

15.4报价一览表内容与分项报价表内容不一致时以报价一览表为准。

16．竞价小组

采购代理机构根据本次竞价采购的特点和有关规定组成竞价小组。采购人代表和评审专家两部分（以下简称“评委”）共3人组成，其中：采购人代表1人由采购人派出，评审专家2人。

17.竞价响应文件的初审

对所有竞价投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照竞价通知书的要求和条件进行。

竞价小组在竞价过程中，不得改变竞价通知书所确定的技术和服务等要求、评审程序、评定成交的标准和合同文本等事项。

有关竞价响应文件的审查、澄清、评估和比较以及与评审有关的其他情况都不得透露给任一竞价投标人或与上述评审工作无关的人员。

竞价投标人任何试图影响竞价小组对竞价响应文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其竞价被拒绝，并被没收竞价保证金。

17.1竞价小组将对竞价响应文件进行检查，以确定竞价响应文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了竞价保证金、文件是否已正确签署。

17.2算术错误将按以下方法更正：

(1)竞价响应文件中报价一览表(报价表)内容与竞价响应文件中明细表内容不一致的，以报价一览表(报价表)为准。

(2)竞价响应文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本竞价响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果竞价投标人不接受按上述方法对竞价响应文件中的算术错误进行更正，其竞价将被拒绝并没收其竞价保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和竞价通知书的规定，在对竞价响应文件详细评估之前，竞价小组将依据竞价投标人提交的竞价响应文件按竞价投标人须知前附表第2项所述的资格标准对竞价投标人进行资格审查,以确定其是否具备竞价资格。只有经竞价小组审查，符合本采购文件资格条件规定的投标人才是合格的投标人。如果投标人不具备资格条件，不满足采购文件所规定的资格标准或提供资格证明材料不符合采购文件规定的,其竞价将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据竞价通知书的规定，竞价小组还将从竞价响应文件的有效性、完整性和对竞价通知书的响应程度进行审查，以确定是否符合对竞价通知书的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背竞价通知书，限制了采购人的权利和成交投标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的竞价投标人的竞争地位。对没有实质性响应的竞价响应文件将不进行评估。凡有下列情况之一者，竞价响应文件也将被视为未实质性响应竞价通知书要求：

(1)竞价响应文件未按照本须知第13.1、13.7、14条的规定进行编制、密封、标记的；

(2)未按规定由竞价投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖竞价投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未缴纳竞价保证金或金额不足的；

(4)竞价投标人之间存在本须知第3.4条规定的；

(5)竞价响应有效期不满足竞价通知书要求的；

(6)竞价响应文件内容与竞价通知书内容及要求有重大偏离或保留的；

(7)竞价投标人提交的是可选择的报价；

(8)竞价响应文件组成不符合竞价通知书要求的；

(9)递交的《响应函》、《法定代表人授权书》内容与本竞价通知书格式内容存在实质性差别的；

(10)竞价响应报价有漏（缺）报项，竞价投标人不同意按照竞价通知书规定处理的；

(11)竞价响应文件内容关键字迹模糊，无法辨认的；

(12)反映竞价响应文件个性特征的内容出现明显雷同的；

(13)竞价响应文件中提供的复印件与原件不一致或提供虚假、失实资料的；

(14)竞价投标人的投标报价超过控制价的；

(15)不符合竞价通知书中规定的其它实质性条款。

竞价小组决定竞价的响应性只根据竞价响应文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.竞价响应文件的澄清

18.1对竞价响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容或者采购单位认为有必要的，竞价小组可以书面形式要求竞价投标人作出必要的澄清、说明或者更正。竞价投标人的澄清、说明或者更正应当在竞价小组规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出竞价响应文件的范围或者改变竞价响应文件的实质性内容。

- 19.比较与评价

- 19.1竞价小组将按竞价投标人须知前附表第6项所述评审方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的响应文件实行评审。

19.2对漏（缺）报项的处理：竞价通知书中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投报总价中。但在评审时取有效竞价投标人该项最高报价加入投报总价中计算评审价格。对多报项及赠送项的价格评审时不予核减，全部进入评审价评议。

19.3如果竞价小组一致认为某个竞价投标人的报价明显不合理，有降低质量，不能诚信履行的可能时，竞价小组有权通知竞价投标人限期进行解释。若该竞价投标人未在规定期限内做出解释，或作出的解释不合理，经竞价小组取得一致意见后，可拒绝该竞价响应文件。

19.4竞价小组在评审过程中发现竞价投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通参加竞价行为，并做出其竞价响应文件无效的决定：

⑴不同竞价投标人的竞价响应文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；

⑵不同的竞价投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

⑶由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）竞价投标人的企业资料参与资格审查、领取竞价资料，或代表两个以上（含两个）竞价投标人参加答疑会、采购会、交纳或退还竞价保证金的；

⑷有关法律、法规或规章规定的其他串通参加竞价行为。

19.5竞价小组终止竞价

19.5.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞价采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的竞价采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）实质性响应竞价通知书要求的投标人不足三家。

19.5.2废标后，招标采购单位应当将废标理由通知所有投标人。除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

19.6评审标准和成交原则：

竞价小组将从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的投标人中，根据投标人投报价格作为评审价格，按照评审价格由低到高的顺序推荐1名成交候选人。评审价格相同的，采取抽签的方式确定成交候选人。

六、确定成交投标人与签订合同

20.确定成交投标人准则

20.1最低投报价不作为成交投标人的保证。本项目评标时若评标委员会一致认为投标人的报价明显低于成本价时，有权利要求该投标人提供详细的成本核算。若评委会一致认为提供的成本核算材料有问题将给予废标。

20.2竞价投标人的竞价响应文件符合竞价通知书要求，按竞价通知书确定评审标准、方法，经评委评审并推荐为成交候选投标人。

21、合同授予

只有竞价响应文件符合竞价通知书的要求，并有能力圆满地履行合同的且被推荐为成交候选投标人的才可被授予合同。

22.成交通知

22.1评审结束，招标代理机构对评审结果进行公示，采购人确认成交投标人后，招标代理机构向成交投标人发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交投标人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交投标人放弃成交，应按相关法律、规章、规范性文件的规定承担相应的法律责任。

22.2《成交通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《成交通知书》成为《合同》的一部分。

22.3《成交通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未成交的竞价投标人退还其竞价保证金。

22.4在合同签订后，成交投标人提供的竞价保证金无息退回。

23.签订合同

23.1采购人、成交投标人在《成交通知书》发出之日起5日内，根据竞价通知书确定的事项和成交投标人竞价响应文件，参照本竞价通知书第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对竞价通知书和成交投标人竞价响应文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收竞价保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与成交投标人签订合同的，按采购的有关规定处理。

23.2竞价通知书、竞价通知书的修改文件、成交投标人的竞价响应文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本竞价通知书所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

23.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与成交投标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

23.4成交投标人因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排位在成交投标人之后第一位的成交候选投标人签订采购合同，以此类推。

24.竞价项目行政监督部门

24.1竞价项目行政监督部门可视情况依法派员对本采购活动的全程进行监督。

七、质疑

25.质疑

25.1投标人对竞价事项有疑问的，可以向采购单位或招标代理机构提出询问。

25.2竞价投标人认为竞价通知书使自己的合法权益受到损害的，可以在递交响应文件截止前2个工作日前（正常上班时间），以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受本竞价通知书的所有内容。

25.3竞价投标人认为竞价过程和成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在采购结果公告之日（不包括当日）起7个工作日内，以书面形式向采购单位或招标代理机构提出质疑并要求作出答复。逾期则不予受理，视同接受竞价过程和采购结果。

25.4采购单位或招标代理机构将在收到书面质疑后的7个工作日（不包括当日）内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.5质疑应在采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对竞价文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照竞价通知书的规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：采购编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以及希望福建优胜招标项目管理集团有限公司 对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活动、修改竞价文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括：

a.质疑人代表的身份证明材料：

a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料：

b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料；

b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料；

b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等；

b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮寄地址等。

第三章 采购内容及要求

- 项目概况

龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务

- 二、项目内容及要求：

1、建设内容

此次监理服务内容包含但不限于以下信息化、智能化建设内容：中标单位需按照福建省信息系统工程监理规范（DB35/T 1508-2015)规范和中华人民共和国国家标准GB/T 19668.1-2014要求，开展本次项目全过程监理，参与招标阶段、设计阶段、实施阶段、验收阶段监理工作。

2、技术和服务要求

因项目建设工期紧且复杂程度高，为保证项目的配套服务高效且系统，要求投标人在人员、设备、资金等方面具有相应的施工监理能力，并做到7*24小时在线值班应答，遇到问题，须提供应急解决方案。

3、监理人员基本要求

本项目监理实行总监理工程师负责制，监理公司应成立项目监理团队。

本项目投标供应商拟成立项目监理团队应符合下列表要求：

| 岗位 | 人员要求 |
| --- | --- |
| 总监理工程师 | ≥1名 |
| 现场监理员 | ≥1名 |
| 驻点要求：安排1名监理工程师根据采购人项目进度需求实施驻点。驻点监理人员必须具备相应的监理资质证书（本项需提供承诺函）。如遇到人员变动，更换的人员必须具备与原人员相同的资质证书。 |  |

注：表中所列人员配备为最低限度要求，投标供应商应根据实际工作需要及时投入人员。

4、监理服务基本准则

遵照 “守法、诚信、公正、科学”的准则执业，维护建设单位与承建单位的合法权益。

具体应做到：

4.1执行有关项目建设的法律、法规、规范、标准和制度，履行监理合同规定的义务和职责。

4.2不收受被投标供应商的任何礼金。

4.3不泄露所监理项目各方认为需要保密的事项。

4.4遵守国家的法律和政府的有关条例、规定和办法等。

4.5坚持公正的立场，独立、公正地处理有关各方的争议。

4.6坚持科学的态度和实事求是的原则。

4.7在坚持按监理合同的规定向建设单位提供技术服务的同时，帮助被监理者完成起负担的建设任务。

4.8不泄露所监理的项目需保密的事项。

5、项目工作目标基本要求

依照有关标准和法律法规以及建设方的需求，本着科学、公正、严格、守信、守纪、守法的原则，以高度的责任心、丰富的项目管理和专业技术经验，对工程建设项目实施全面的、有重点的、精线条的监督管理，通过对项目全过程的检查、监督保证各工序的工作质量、成果质量符合规定；保证建设系统功能满足用户需求，操作方便；帮助采购人掌控工程进度和质量、按期分段对工程验收，保证工程按期、高质量地完成，最终提交采购人满意的成果。

具体分解为如下目标：

5.1质量目标：符合有关技术标准和规范，满足设计文件与合同要求，以及经采购人和实施方、监理方三方签字认可的变更要求。

5.2进度目标：保证项目按规定时间前建设完成，投入使用。

5.3项目管理目标：对各种文档以及项目的管理提供可靠的审核和质量保证。

6、项目工作基本要求

6.1质量控制

依据有关的采购文件、响应文件、合同和设计单位制定的技术规范书，审查、监督、控制项目的质量；

6.1.1采取事前预防、事中控制、事后纠正的监理方式，依据国家法律、法规、标准以及项目合同、设计方案、监理规划、监理实施细则等文件控制工程质量；

6.1.2监督需求管理、配置管理的执行和控制情况，督促施工单位整改存在的问题；

6.1.3参与工程项目的测试、竣工验收和交接；

6.1.4跟踪项目在质保期内的运行状况，督促施工单位做好售后服务。

6.2进度控制

审查项目工程的进度计划，并监督计划的执行；

6.2.1发现工程未能按计划进行时，要求施工单位调整或修改计划，采取必要措施加快开发进度，以使实际项目进度符合合同的要求；

6.2.2当工程进度可能导致合同工期严重延误时，监理有责任作详细报告分析原因和提出对策，供采购人采取措施或做出决定。

6.3投资控制

6.3.1动态管理、跟踪项目费用，进行费用控制和分析；

6.3.2审查项目进度款申报；

6.3.3严格控制和审查需求变更，核算成本和变化量，报采购人审批；

6.3.4审核施工单位的工程量清单和工程竣工结算。

6.4 合同管理

6.4.1协助采购人与施工单位签订合同；

6.4.2监督检查施工单位履行合同；

6.4.3协助采购人处理项目实施的每个过程出现的违约、索赔、延期、分包、纠纷调解及仲裁等问题。

6.5 信息管理

6.5.1及时向采购人提交反映项目的动态信息和监理工作情况的项目文档；

6.5.2建立全面、准确反映项目各阶段状况的图表、文档，收集、管理各类文档资料；

6.5.3督促、检查施工单位及时完成各阶段设计文档、工程量清单、设计图纸、会议纪要、变更单、问题跟踪单等资料的整理和归档工作；

6.5.4审查施工单位的设计文档、变更单、问题跟踪单，审查施工单位与采购人之间的业务联系单、备忘录、电子邮件、传真、电话记录等，并加具意见；

6.5.5当工程质量或工期出现问题或严重偏离计划时，应及时向采购人报告，并提出对策建议，同时督促施工单位尽快采取措施。

6.6组织协调

（1）监督项目各方履行职责，协调各方的工作关系；

（2）建立畅通的沟通平台和沟通渠道，采取有效措施使项目信息在有关各方之间保持顺畅流通，积极协调项目各方之间的关系，推动项目实施过程中问题的解决。

7、项目工作内容基本要求

本项目的监理工作主要分为工程施工准备阶段、工程施工阶段、工程验收阶段等。

7.1、工程施工阶段监理

A.工程开工前的监理

1）审核施工设计方案：开工前，由投标供应商组织实施方案的审核，内容包括设计交底，了解工程需求、质量要求，依据设计采购文件，审核总体设计方案和有关的技术合同附件，以避免因设计失误造成工程实施的障碍；

2）审核工程实施方案的合法性、合理性、与设计方案的符合性；

3）审批施工组织设计：对施工单位的实施工作准备情况进行监督；

4）审核施工进度计划：对施工单位的施工进度计划进行评估和审查；

5）审核工程实施人员：确认施工方提交的工程实施人员与实际工作人员的一致性，如有变更，则要求叙述其原因。

B.施工准备阶段的监理

1）审批开工申请，确定开工日期；

2）了解施工单位设备订单的定购和运输情况；

3）了解施工条件准备情况；

4）了解施工单位工程实施前期的人员组织、施工设备到位情况；

5）签发开工令。

C.施工阶段的监理

1)工程材料的供货计划的审核；

2)工程材料的进场、开箱和检验；

3)促使工程中所使用的产品和服务符合承建合同及国家相关法律法规和标准；

4)对工程施工各个阶段的安装工艺进行检查；

5)组织隐蔽工程验收；

6)审核项目各个阶段进度计划；

7)督促、检查施工单位进度执行情况；

8)审查工程变更，提出监理意见；

9)审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

10）按周（月、旬）定期向采购人报告工程情况；

11）组织召开工程例会和工程专项会议。

7.2、工程验收阶段监理

A.工程验收阶段

1)对施工单位在试运行阶段出现的问题的整改情况进行监督和复查；

2监督检查施工单位作好用户培训工作，检查工程各式用户文档；

3)组织工程初步验收；

4)审查施工单位提交的竣工文档；

5)参与工程竣工验收；

6)签署工程验收报告；

7)审核工程结算；

8)审查施工单位阶段工程款支付申请，提出监理意见；

9)向采购人提交监理工作总结；

10）将所有的监理材料汇总，编制监理业务手册，提交采购人；

11)工程验收完毕进入保修阶段的审核与签发移交证书。

B.工程移交阶段

1)设计方案、设计图纸的全部移交；

2)设备、软件、材料等的验收文档核实；

3)工程施工文档的移交；

4)工程竣工文档的移交；

5)工程项目的整体移交。

8.监理服务期

合同签订至所提供监理服务的项目通过验收时结束。

9、信息系统工程监理服务是本次招标项目的主要服务工作，必须由中标人独立承担并完成，不允许中标人以任何理由或名义进行转包和分包，如有发现，采购人有权单方终止合同，且中标人必须赔偿由此给招标人带来的一切损失。

三、商务条件

1、交付地点：采购单位指定。
2、交付时间：合同签订后 ,按合同约定时间完成。
3、交付条件：所有需求功能随安防视频监控高清化改造项目同步进行验收，主体工程通过验收即视为监理工作一同通过验收。
4、是否收取履约保证金：是，履约保证金为中标价的10%，中标方如不按规定签订合同或不按合同履行义务，履约保证金不予退还，若对采购方造成的损失超过履约保证金还应对超出部分予以赔偿。 主体项目验收合格后无息退还
5、是否邀请供应商参与验收：否
6、验收方式数据表格

| 验收期次 | 验收期次说明 |
| --- | --- |
| 1 | 中标人按照《招标文件》的要求和《投标文件》、《合同》的承诺，完成监理范围内项目的所有监理工作，与所监理项目最终验收同时进行，采购人不另组织验收。 |

7、支付方式数据表格

| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 100 | 安防视频监控高清化改造项目终验通过后30日内支付100%。 |

★注：以上“三、商务条件”内容均为不允许负偏离的实质性要求，若出现负偏离的按无效投标处理。

- 其他事项

4.1、本项目的预算价：本次项目最高控制价为104550元人民币，报价包含但不限于：工程准备阶段、工程规划阶段、工程实施阶段、工程验收阶段实行全过程监理所需调研、数据采集、人员投入、进场设备，项目控制、管理、协调、税费、差旅等费用，投标供货商报价高于最高控制价的报价属于无效报价。

4.2、售后服务及违约责任：

1.签订合同后因中标人任何违约行为导致合同无法正常继续履行或提前终止，采购人有权没收履约保证金。

2.在项目实施过程中甲方发现投标人未按照招标文件中的条件执行，违约一次扣履约保证金1000元整。

4.3、保密条款

1、成交人应当对合同的内容、因履行合同或在合同期间知悉的或收到的采购人的财务、技术、产品信息、民警资料或其他工作上的文件资料、工作内容等予以保密，不得向合同以外的任何第三方披露；成交人进入采购人工作区域的工作人员需严格履行保密义务。

2、保密承诺：成交人需了解有关保密法律法规，知悉应当承担的保密义务和法律责任，并庄重承诺：

2.1认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

2.2不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

2.3不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

2.4不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

2.5未经采购人审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

2.6若违反保密承诺，自愿承担有关法律后果。

3、成交人违反本条约定泄露采购人的涉密信息的，应承担相应的法律责任，造成采购人损失的，成交人应当依法承担赔偿责任。

4、本条款不因合同届满或解除而失效。

5、附件《保密承诺书》范本如下：

保密承诺书

（参考范本）

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

五、未经采购人审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，自愿承担有关法律后果。

承诺人签名：

年   月   日

4.4、廉政条款

供应商及其工作人员不得有以任何形式行贿采购人工作人员的行为，若发现并被核查属实的，采购人有权解除合同且不退还履约保证金，情节严重的，供应商及其工作人员还要承担相应的法律责任。

第四章  采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、民法典。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为            的（填写“项目名称”）项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（若有联合协议或分包意向协议）。

2、合同标的

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：              元（￥              ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：                     ；

4.2交付地点：                     ；

4.3交付条件：                     。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲    方：                            乙    方：

单位地址：                            单位地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电    话：                            电    话：

开户银行：

账    号：

第五章   竞价响应文件格式

注释： 《竞价响应文件格式》是竞价投标人的部分竞价响应文件格式和签订合同时所需文件的格式。竞价投标人应参照这些格式文件制作竞价响应文件。

目  录

一、竞价响应文件封面

二、竞价响应文件

1、响应函；

2、《授权委托书》；

3、报价一览表

4、投标人资格证明文件

5、其他（投标人根据需要进行补充说明等）

(正本或副本)

龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目

监理服务

竞价编号：

投标人：                                       (盖章)

日    期：　　　   　年　    　　月　    　　日

- 响 应 函

致：福建省龙岩监狱

根据贵方为项目的竞价邀请  （竞价编号）   ，本签字代表   （全名、职务）  正式授权并代表竞价投标人   （竞价人名称、地址）   提交下述文件。

一、竞价响应文件

1、响应函；

2、《授权委托书》；

3、报价一览表

4、投标人资格证明文件；

5、承诺函

6、资格承诺函

7、其他（投标人根据需要进行补充说明等）

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价），详见竞价响应文件报价部分。

2.已详细审查全部竞价通知书，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部竞价通知书理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.保证遵守竞价通知书的全部规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.将按竞价通知书的规定履行合同责任和义务。

5.本竞价响应文件自竞价采购会当日起竞价响应有效期为30个日历日。

6.如果发生竞价通知书第二章竞价投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还竞价保证金。如果存在提供虚假材料谋取成交的、采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的以及与采购单位或招标代理机构、其他竞价投标人恶意串通的等情况，同意接受列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购单位采购活动等处罚，并同意予以公告。

7.保证遵守有关法律法规的规定，绝无作弊垄断或借用证照、串标、围标等不法情事，倘有违反规定导致被取消资格时，愿放弃所有与项目有关的权利，绝无异议。

8.同意提供按照采购单位或招标代理机构可能要求的与其竞价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何竞价响应文件。

9.与本竞价有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：邮编：

电话：传真：

投标人代表签字或盖章：

投标人（全称并加盖公章）：

日期：  年  月   日

2、授权委托书

致：  福建省龙岩监狱  ：

（投标人全称）法定代表人（或负责人）授权（投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的项目  （竞价编号）   竞价活动，全权代表本公司处理竞价过程的一切事宜，包括但不限于：递交竞价响应文件、参与竞价、谈判、签约等。投标人代表在竞价过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

竞价投标人代表：           性别       身份证号：

单位：        部门：       职务：

详细通讯地址：      邮政编码:           电话：

附：被授权人身份证复印件

注：投标人代表为非法定代表人提供《法定代表人授权书》，竞价投标人代表为法定代表人时，只须提供身份证复印件。

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字或盖章：

日期：

接受授权方

投标人代表签字或盖章：

日期：

3、报价一览表

竞价编号：

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 投标总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 龙岩监狱安防视频监控高清化改造项目监理服务 |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日  期：   年  月  日

3-1分项报价表（若有）

竞价编号：                                           货币单位：人民币元

| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 投报单价 | 数量 | 投报总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 |  |  |  |  |  |

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日  期：    年   月   日

4、投标人资格证明文件

4-1、①法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明：投标人是企业或个体工商户的，则提供工商部门注册的有效的营业执照复印件；投标人是事业单位的，则提供有效的“事业单位法人证书”复印件；投标人是非企业专业服务机构的，则提供执业许可等证明材料；投标人是自然人的，则提供自然人的身份证明复印件。

②提供财务状况报告：提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度或2020年度财务审计报告，至少包括“指资产负债表、利润表、所有者权益变动表、现金流量表；财务报表附注”；或者提供投标截止时间前六个月内基本开户银行出具的资信证明复印件（若资信证明写明复印无效，需提供原件或者在电子文本中提供资信证明原件的电子档，否则为无效资信证明。）；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函；

③依法缴纳税收：提供报价截止时间前六个月中任一个月的依法缴纳税收的凭据；或者提供依法免税的相应证明文件。

④依法缴纳社会保障资金：提供报价截止时间前六个月中任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函。

⑥参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

⑦信用信息查询结果：投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，报价截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图。

4-2、必须具备有效的信息系统工程监理乙级资质，须提供资质证书复印件并加盖投标人公章

4-3、拟任总监理工程师须具备信息化监理工程师证书；

4-4、其他（若有）

声 明 函

致：               （采购人全称）

我们在贵单位组织的                      项目招标中提交投标文件（招标项目编号：         ），现做如下声明：

我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）我司符合招标文件资格规定的条件，具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，也无行贿犯罪记录。

（6）法律、行政法规规定的其他条件；

特此声明。

投标人：（全称并加盖公章 ）

地址：                                      邮编：

电话：                                      传真：

投标人代表（签字或盖章）：                        日期：

5、 承诺函

致：(采购人 )

本公司承诺投报的所有产品和服务完全满足招标文件第三章“采购内容与要求”的所有要求。否则产生不利后果由我方承担全部责任。

投标人名称: （全称并加盖公章）

投标人代表签字或盖章：

日  期：    年   月   日

6、资格承诺函

致：   （采购人）

我单位参与(项目名称)(项目编号 ) 项目的采购活动，现承诺如下：

1、我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

2、我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收的相关证明材料。

3、我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳社会保障资金的相关证明材料。

4、若我单位承诺不实,自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺投标人(全称并加盖公章) :

单位负责人或授权代表(签字) :

日  期：

说明: 1、投标人可自行选择是否提供本承诺函,若不提供本承诺函的,应按采购文件要求提供相应的证明材料。2、投标人可删减承诺事项,如删去承诺第1项的,则应按采购文件要求提供财务状况报告。

备注：据《龙岩市财政局 关于简化政府采购供应商资格证明材料的通知》，针对一般资格证明文件中“财务状况报告”项、“依法缴纳税收的相关证明材料”项和“依法缴纳社会保障资金的相关证明材料”项，供应商可自行选择是否提供承诺函。按照规定提供相关承诺函的供应商，无需再提供财务状况、缴纳税收和社保资金缴纳等证明材料。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。供应商应当遵循诚实守信的原则，不得作出虚假承诺，承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依法追究相关法律责任。

7、其他

（投标人根据需要进行补充说明等）

- 保密承诺书

- 招标服务费承诺书

- 申请退还投标保证金函

保密承诺书

（参考范本）

我了解有关保密法规制度，知悉应当承担的保密义务和法律责任。本人庄重承诺：

一、认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；

二、不提供虚假个人信息，自愿接受保密审查；

三、不违规记录、存储、复制国家秘密信息，不违规留存国家秘密载体；

四、不以任何方式泄露所接触和知悉的国家秘密；

五、未经采购人审查批准，不擅自发表涉及未公开工作内容的文章、著述；

违反上述承诺，自愿承担有关法律后果。

承诺人签名：

年   月   日

招标服务费承诺书

致：

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字或盖章：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：

申请退还投标保证金函

致：福建优胜招标项目管理集团有限公司

我司于年月日参与贵司组织开标的项目编号为：的（项目名称：）投标，我司于年月日以(同城转账、异城电汇)形式向贵司账户缴纳投标保证金（大写元）（小写￥元），当可退回时，请退回到我司以下账户：

开户名：

开户行：

账号：

公司所在地：省市县

投标投标人代表：联系电话：（手机）（固话）

投标投标人名称（盖公司公章）：

附：汇款凭证

注意事项：

1、以上内容应详细填写，不可简化；

2、未能及时缴交本表以及填写相关信息而致未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

3、投标投标人若成交的，须将合同复印件和《退还投标保证金函》送至或传真至本公司财务部后方可退回投标保证金，若因材料不齐全未能及时退还投标保证金的，福建优胜招标项目管理集团有限公司将不负法律与经济责任。

4、退还投标保证金联系人：小赖，电话：0597-2383818  18159850592