福建省未成年犯管教所产权申报相关测绘项目采购公告

一、采购项目名称：产权申报相关测绘项目

二、最高限价：20万元。最高限价为含税价，报价不得超过最高限价。

三、采购项目具体内容及参数标准要求

１、福建省未成年犯管教所土地核验测绘：工作内容为土地核验地形测量及宗地报告，工程量为征地红线面积134亩，实测面积220亩。须满足福州高新区国土环境保护局的土地核验要求。

２、福建省未成年犯管教所房产测绘：工作内容为房产面积测量，工程量约为86000㎡,具体面积以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。

３、福建省未成年犯管教所入库测绘：工作内容为入库信息表格、入库红线图，工程量为⑴监区部分：19栋 ⑵行政区部分：8栋 ⑶地下室一个，具体工程量以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。

４、福建省未成年犯管教所不动产权籍调查：工作内容为不动产权籍调查表、宗地图，工程量为⑴监区部分：19栋 ⑵行政区部分：8栋 ⑶地下室一个，具体工程量以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。

四、报价人须知

１、报价人资质要求:具备独立承担民事责任的能力，投标人须具备经营本项目所必须相关资质，具备测绘丁级以上资质，并在有效期内未列入信用黑名单的合法企业。

2、报价人应提供以下材料（缺一不可，否则为无效报价），并装在一单独的密封信封或档案袋内。

a.报价单（见附件），报价单应由报价的法定代表人或被授权人签字，并加盖报价人公章。报价人必须用本采购项目公告附件的报价单模板进行报价，否则为无效报价。

b.有效期内的统一社会信用代码证或营业执照（具备经营本项目相关资质）复印件。并加盖报价人公章。

c.法人身份证复印件，被授权代表签名的应附《法定代表人授权书》及授权人与被授权人身份证复印件。并加盖报价人公章。

- D.测绘丁级以上资质证书复印件。并加盖报价人公章。

3、本次采购通过现场送达或报价材料方式进行报价，请做好密封与标记。信封密封处应注明“于2020年6月12 日下午14时30分之前（议价采购中规定的启封日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价人公章，封皮上写明项目名称、报价人全称、报价人地址。采用档案袋的报价人请注意：档案袋的开口和底口必须密封完整并加盖公章。

五、报价截止时间和开标时间、地点

１、报价时间：2020 年6月8日至2020年6月12日上午9时，

２、开标时间：2020年6月12日下午14：30时整

３、开标地点：福建省未成年犯管教所采购办

４、报价送达地点：福建省未成年犯管教所纪检监察室(闽侯县南屿镇窗厦村悬钟山1号纪检监察室)。逾期送达为无效报价，将被拒绝接收。

六、服务期、服务地点、付款方式及违约责任：

１、服务期：自合同签订之日起40天内所有测绘服务必须全部完成并出具相应合格报告。

２、服务地点：福建省未成年犯管教所（采购人指定地点）。

３、付款方式：测绘报告完成，并且土地核验测绘报告通过福州高新区国土环境保护局审查通过，房产测绘、入库测绘、不动产权籍调查报告通过闽侯县不动产登记和交易中心审查通过。中标人开出正规税务发票进行申请付款，支付本项目70%合同款，产权证办理完毕，支付本项目剩余30%合同款。

４、违约责任：未按时完成测绘服务并提交合格报告的每逾期1天按中标金额的1%扣除违约金，从履约保证金中扣除。若中标人逾期未按时完成测绘服务并提交合格报告超过10天（含10天）采购方有权单方解除交易。未按时履行服务的视同违约。采购方将中标公司违约情况上报上级采购办按规定进行处理（列入本单位或本系统采购黑名单）。

七、评标标准和方法：本次采用最低价中标法。按照报价最低的为中标人，若报价人有两家或两家以上报价最低且相同的，从报价最低且相同的报价人中抽签决定中标人。

八、其它要求：

１、中标人要认真遵守国家保密法律、法规和规章制度，履行保密义务；中标人进入采购人工作区域的工作人员需签订《保密承诺书》，要严格履行保密义务，未经采购人允许严禁将采购人工作文件等内部资料泄露出去，如发生泄密行为，采购人将依据有关法律法规进行追责处理。应遵守国家法律、法规，不得泄漏采购单位的秘密和信息。

２、如果中标人未开具增值税发票或者所开具的增值税发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使采购人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，中标人应承担赔偿责任，包括采购人所承担的所有税款、滞纳金、罚款及5％的赔偿款。

3、中标人需在公告中标结果之日起20天内与采购人签订合同，否则视同违约，不得参与采购人以后的所有采购项目。

４、中标人需于签订合同前向采购人支付5000元履约保证金，于本项目履约完毕后无息退还中标人。

5、中标人在提供所需服务，履约过程中，造成的人生意外伤害均由中标人自行负责，采购人不承担任何责任。

6、中标人出具的报告须符合福州高新区国土环境保护局、闽侯县不动产登记和交易中心审核要求，若不符合的需按要求进行修改和更换。

７、中标人开展测绘工作时，须配合采购人做好疫情防控要求。

有关此项目业务需求请咨询基建办0591-22818317，其它事宜咨询采购办俞警官，联系电话0591-22815589。

附件：政府采购议价采购、竞价采购报价单

福建省未成年犯管教所

2020年6月8日

| 附件： 政府采购议价采购、竞价采购报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 日期： 年 月 日 法定代表人或被授权人签名： |  |  |  |  |  |  |  |
| 采购项目 |  | 产权申报相关测绘 | 供 应 商 |  |  |  |  |  | 备 注 |
| 采购单位 |  | 福建省未成年犯管教所 | 营业执照号 |  |  |  |  |  |  |
| 采购地点范围 |  | 福建省未成年犯管教所 | 供应商地址 |  |  |  |  |  |  |
| 采购方式 |  | 议价采购 | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |
| 经办部门 |  | 采购办 | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 物 资 采 购 明 细 |  |  |  |  |  | 供 应 商 报 价 |  | 备 注 |  |
| 物资（服务）名称 | 规格型号及技术标准 |  |  | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |  |  |
| 迁建项目 土地核验测绘 不动产权籍调查 房产测绘 入库测绘 | １、土地核验：工作内容为土地核验地形测量及宗地报告，工程量为征地红线面积134亩，实测面积220亩。须满足福州高新区国土环境保护局的土地核验要求。 ２、房产测绘：工作内容为房产面积测量，工程量为总面积86000㎡，具体面积以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。 ３、入库测绘：工作内容为入库信息表格、入库红线图，工程量为⑴监区部分：19栋 ⑵行政区部分：8栋 ⑶地下室一个，具体工程量以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。 ４、不动产权籍调查：工作内容为不动产权籍调查表、宗地图，工程量为⑴监区部分：19栋 ⑵行政区部分：8栋 ⑶地下室一个，具体工程量以现场实际为准。须满足闽侯县不动产登记和交易中心的产权登记要求。 |  |  | 项 | 1 |  |  | 供应商报价均为含税价，报价不得超过最高限价，否则为无效报价。 |  |
| 合计人民币（大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |